## Slide 1: Reunião de Situação SPRINT 4 – 21/11/2017 A 27/11/2017

## Slide 2
Time
1. Sergillam Barroso Oliveira – Desenvolvedor ,– sgm.oliveira96@gmail.com – 92 993175229 ;

## Slide 3: Completude do Escopo
Apresentar total de itens estimados x entregues neste sprint;
Pesquisar e elaborar: gráfico burndown, CFD, etc.

## Slide 4: Completude do Escopo
Itens Estimados
-Usuário seleciona hospitais por especialidade médica.
Entregues
-Usuário seleciona hospitais por especialidade médica.

## Slide 5: Completude do Escopo (Sprint)

## Slide 6: Completude do Escopo

## Slide 7: Sprint Backlog
1. Eu como usuário necessito Usuário realizar busca de quais hospitais possuem uma
determinada especialidade médica.

## Slide 8: Resultados

## Slide 9: Pontos importantes
Conciliação com as atividades pessoais cadastradas no google keep.
Aumenta o tempo de reservado para os itens que será necessário aprendizado e prática em
paralelo.